**Sprint 1**

Det här ska vi ha klart till fredagsdemon:

Grundläggande HTML för strukturen på vår webshop – Tid: 3.45

Hitta bilder + information om våra produkter – 45min

Skissa bilder över hur vår sida ska se ut i olika skärmlägen - 1.20  
Dropdownmeny i mobilläge och en “vanlig” navbar i desktopläge. - 3h

Skapa upp objekten utifrån en klass i javascript och presentera objekten på skärmen på landningssidan: 2h

Presentera objekten på produktsidan utifrån dess id:n och vilken produktbild vi klickat på: 5h

Skapa logga i navbar som länkar till varukorgen: 15 min  
Skapa modal för varukorgen + knapp till kassan: 45 min  
Att vi kan lägga objekten i varukorgen: 4 h (eventuellt nästa vecka)

Tidsestimering: 20h 50min

**Retrospective fredag 6/12:**

Vad har fungerat bra?

Vi har inte stött på några större problem och kunnat åstadkomma det mesta av vad vi velat inom den tidsram vi satt. Då denna sprint var väldigt kort och den första tiden bestod av planering av projektet så har vi ändå fått mycket gjort på den korta tiden. Mycket tack vare Marcus JavaScriptkunskaper!  
Tack vare planeringen har det varit tydligt för oss vad vi ska göra och ungefär hur vi ska göra det för att få de funktioner och utseende på webshopen som vi tänkt oss.

Vad skulle kunna förbättras?

Användandet av github. För att arbetet ska kunna flyta på och alla ska kunna arbeta med de delar vi bestämt är det viktigt att förändringar laddas upp på github i tid. Det kan också åtgärdas genom att vi ser till att vi inte är beroende av varandras arbete. Att vi istället arbetar med mer självständiga spi:er.  
  
Vi skulle kunna bli ännu bättre på våra daily standups för att kommunikationen mellan oss blir tydligare.

**Sprint 2**

Det vi inte var helt klara med inför demon var att få ut produkterna på produktsidan då vi inte hade någon färdig produktsidehtml. Under fredagen har vi arbetat med detta och fått funktionaliteten vi planerat. Dessutom har vi börjat med funktionen att lägga produkterna i varukorgen även om vi har en hel del kvar att göra. Detta ska vi fortsätta med under nästa sprint. Carousel behöver också fixas till och hitta passande bilder till den.   
  
**Under nästa sprint vill vi:**

Att få valt objekt från produktsidan att på rätt sätt hamna i varukorgen, visas där och lagras i localStorage för att kunna ändra produktantal och föra vidare varukorgens innehåll till checkoutsidan. Cirka 9 h.  
Styla varukorgsmodalen så att användaren får en tydlig överblick på det som finns i varukorgen 2h

Funktion i JavaScript som kollar produkterna i localStorage och tar varje produkt gånger antal och adderar pris-värdet på dem. -3h

Skriva ut det totala värdet i varukorgen och på checkoutsidan i html -1h

Funktionen körs vid varje förändring av varukorgen - 30 min

Göra klart checkoutsidan med frakt och betalningsalternativ 4h 30min

Totalt 20 h

**Retrospective 13/12**  
  
Vad har fungerat bra?  
Vi har åstadkommit vad vi planerade i sprinten förra veckan. Endast en del funktionalitet på checkoutsidan är kvar att göra till sista sprinten.  
Uppläggningen av arbetet har varit bra för oss. Vi har setts enligt vårt vanliga schema i skolan och jobbat hemifrån de andra dagarna, vilket varit effektivt då vi kunnat jobba enskilt med våra specifika delar hemifrån och tillsammans med annat när vi varit i skolan. När vi setts ofta blev kommunikationen också lättare.   
Tack vare vår noggranna planering i början av projektet har vi alla haft bra koll på vad vi velat åstadkomma och vad vi ska göra vilket har varit himla effektivt. Vi har diskuterat löpande genom arbetet om vad och hur vi ska göra saker men ändå haft en gemensam målbild.   
Vi är ganska nöjda med vår tidsestimering och plan av sprinten då det är precis vad vi hunnit med och allt fokus har varit på de delar vi bestämde att vi skulle göra under veckan.

Vad har fungerat mindre bra?  
Github har för Julia krånglat lite när filer ska mergas men har samtidigt blivit bättre från förra veckan då jag nu vet mer varför felen uppkommer. Kommunikationen hade kunnat bli bättre mellan oss så vi vet vad de andra jobbar med för tillfället och alltid vet vad vi själva ska fokusera på.

**Sprint 3**  
  
Från förra sprinten: Göra klart funktionerna på checkoutsidan ca 2h  
+ Tack för ditt köp-sida/modal  
  
Allmän styling i CSS av hemsidan. Här ingår lite diskussioner om hur vi vill att sidan ska se ut rent estetiskt med färger, typsnitt osv. Svårt att tidsestimera, det beror på hur mycket vi vill finjustera webshopens utseende men ca 4h till att börja med.   
  
Snygga upp i koden - 1h  
  
Färdigställa navbaren så att loggan är på plats och så att alla länkar fungerar som vi vill. 2h  
  
  
Om vi hinner och vill: Skapa filtrering av produkter. Att vi kan välja storlek på produkterna.

**Retrospective 20/12**

Vad har fungerat bra?  
Vi har hunnit klart med alla krav vi hade, dock inte de ytterligare önskemål vi hade som filtrering och att användare kan välja storlek. Sidans layout är baserad på de skisser vi gjorde i början och har de funktioner vi sammanfattade i våra user stories.  
Vad har fungerat mindre bra?  
Kommunikationen och daily scrums så att vi alltid vet var de andra i gruppen befinner sig och gjort hade kunnat göras bättre. Tidsestimering har varit svårt och kanske ibland lite optimistisk, även om vi aldrig haft tidsbrist.

**Backlog:**   
Vad vi har kvar från våra User stories som prioriterades lägst:  
Att kunna välja storlek på tavlorna vilket i sin tur ändrar pris på produkten.  
Filtrering av produkter  
Finjustering av betalsätt